|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETTORE / SERVIZIO | | | | | |
| ***AREA SEDI PERIFERICHE*** | | | | | |
| ***RESPONSABILE:* Dott. Alessandro Guerri** | | | | | |
| ***4\_DENOMINAZIONE OBIETTIVO:*** Porto di Vibo: assegnazione della progettazione della riqualificazione delle aree di interazione porto-città. | | | | | |
| *Nr. 4* | | *Peso* %*:* 20 | | | |
| ***Descrizione OBIETTIVO*** | | | | | |
| Prevedere una nuova configurazione degli spazi retrostanti la banchina Fiume del porto di Vibo. Tale area, di circa 5.000 m2, cinge il porto con la città. | | | | | |
| ***RISULTATI E IMPATTI ATTESI*** | | | | | |
| Garantire una coesione armonica tra l’area portuale ed il contesto urbano per favorire maggiore accessibilità turistica, in particolare da e per i mezzi navali che offrono il servizio di collegamento con le isole Eolie. | | | | | |
| ***N*** | ***Azione*** | | ***Peso*** | ***Scadenza temporale*** | |
| *1* | * *Sopralluoghi con l’Amm.ne comunale per concordare le linee di intervento (febbraio 2023);* * *Interlocuzioni con la Capitaneria di porto (marzo 2023);* * *Nomina RUP (*decreto 82/2023 del 04.05.2023*)* * *Affidamento della progettazione (decreto 112/2023 del 28.06.2023);* | | *20* | *31/12/2023* | |
| ***INDICATORI di RISULTATO*** | | | | | |
| *N* | *Descrizione* | *Formula / Unità di misura* | | | *Risultato atteso* |
| *1* | *Controllo e relazione* | *% avanzamento* | | | *100 % al 31/12/2023* |
| *Note - Direttive politiche:* | | | | | |
|  | | | | | |