#### http://www.portodigioiatauro.it/images/logo.gif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA | | | | | |
| ***AREA TECNICA*** | | | | | |
| ***RESPONSABILE:* Ing. Maria Carmela De Maria** | | | | | |
| ***Inclusione e coesione*** | | | | | |
| *Nr. 2* | | *Peso*%*: 20* | | | |
| ***Descrizione OBIETTIVO*** | | | | | |
| Intervento infrastrutturale in area ZES al fine di potenziare la logistica nell’area retroportuale ed industriale del porto di Gioia Tauro finanziato con il PNRR.   * Avvio procedura per l’affidamento dei Lavori “Completamento Lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro” - Potenziamento urbanizzazione area industriale - bonifiche, viabilità, impianti a rete | | | | | |
| ***RISULTATI E IMPATTI ATTESI*** | | | | | |
| La realizzazione del progetto è finalizzata all’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori di nell’anno 2023 coerentemente con la previsione del POT 2023/2025 e dal PNRR.  Creare le condizioni per incrementare le dotazioni infrastrutturali nel comparto logistico. | | | | | |
| ***N*** | ***Azione*** | | ***Peso*** | ***Scadenza temporale*** | |
| *1* | *Validazione progettazione* | | *20* | *30/03/2023* | |
| *2* | *Stesura bando e disciplinare* | | *40* | *30/05/2023* | |
| *3* | *Pubblicazione bando ed aggiudicazione* | | *40* | *30/09/2023* | |
| ***INDICATORI di RISULTATO*** | | | | | |
| *N* | *Descrizione* | *Formula / Unità di misura* | | | *Risultato atteso* |
| *1* | *Verifica, Validazione ed approvazione progettazione* | *SI/NO* | | | *SI* |
| *2* | *Approvazione procedura e indizione gara mediante decreto a contrarre* | *SI/NO* | | | *SI* |
| *3* | *Pubblicazione su piattaforma telematica del bando del disciplinare di gara e dei relativi allegati. Formulazione atti per Pubblicazione su quotidiani nazionali e locali e organi ufficiali (GUCE) e pubblicazione.* | *SI/NO* | | | *SI* |
| *4* | *Riscontrare i quesiti delle imprese interessate a partecipare al bando di gara sempre mediante la piattaforma telematica.* | *SI/NO* | | | *SI* |
| *5* | *Acquisizione tramite AVCpass della comprova dei requisiti dichiarati. Stesura del decreto di aggiudicazione definitiva..* | *SI/NO* | | | *SI* |