|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETTORE / SERVIZIO | | | | | |
| ***AREA SEDI PERIFERICHE*** | | | | | |
| ***RESPONSABILE:* Dott. Alessandro Guerri** | | | | | |
| ***1\_DENOMINAZIONE OBIETTIVO:*** Porto di Crotone. Recupero operatività della banchina 13 (rimozione mezzi meccanici, analisi dei terreni contaminati da TENORM, progettazione intervento) | | | | | |
| *Nr. 1* | | *Peso* %*:* 30 | | | |
| ***Descrizione OBIETTIVO*** | | | | | |
| *Recupero della funzionalità della banchina 13, ormai da decenni interdetta a causa della sussistenza di molteplici criticità (strutturali ed ambientali).*  Attività di affidamento mediante asta pubblica dell’incarico di rimozione delle componenti metalliche, dell’incarico di analisi dei terreni e di progettazione della nuova banchina. (nomina RUP con decreto 90/2023 del 26/05/2023). | | | | | |
| ***RISULTATI E IMPATTI ATTESI*** | | | | | |
| *Rimozione di tutti i mezzi meccanici, assegnazione incarico finalizzato all’elaborazione di uno studio radiometrico e assegnazione incarico finalizzato all’elaborazione di un progetto esecutivo della nuova banchina 13.* | | | | | |
| ***N*** | ***Azione*** | | ***Peso*** | ***Scadenza temporale*** | |
| *1* | * nomina RUP con decreto 90/2023 del 26/05/2023; * *Affidamento incarico di rimozione di 8 mezzi meccanici non recuperabili e pericolosi (asta pubblica conclusa con decreto di aggiudicazione n.70/2023* *il 20.04.2023);* * *Affidamento studio radiometrico per individuare le concentrazioni di inquinamento da TENORM (determina n. 92, in data 29 giugno 2023);* * *Affidamento della progettazione per il risanamento e la messa in sicurezza permanente dei piazzali oltre ad ulteriori interventi infrastrutturali (decreto n. 137, in data 31 luglio 2023);* | | *30* | *31/12/2023* | |
| ***INDICATORI di RISULTATO*** | | | | | |
| *N* | *Descrizione* | *Formula / Unità di misura* | | | *Risultato atteso* |
| *1* | *Affidamento degli incarichi* | *% avanzamento* | | | *100 % al 31/12/2023* |
| *Note - Direttive politiche:* | | | | | |
|  | | | | | |