|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETTORE / SERVIZIO | | | | | |
| ***AREA SEDI PERIFERICHE*** | | | | | |
| ***RESPONSABILE:* Dott. Alessandro Guerri** | | | | | |
| ***2\_DENOMINAZIONE OBIETTIVO:*** Redazione della documentazione preparatoria e partecipazione alle sedute dei comitati di ESPO (*European Sea Port Organization*): *Intermodal, Logistics and Industry* e *Marine Affairs* | | | | | |
| *Nr. 2* | | *Peso* %*:* 10 | | | |
| ***Descrizione OBIETTIVO*** | | | | | |
| L’obiettivo è quello di coinvolgere le esigenze dei porti del sistema calabrese nelle attività di produzione normativa europea, attraverso il ruolo dell’Associazione dei porti europea. | | | | | |
| ***RISULTATI E IMPATTI ATTESI*** | | | | | |
| Portare all’attenzione dei tavoli europei le esigenze dei porti calabresi, sia in termini di normativa applicabile che di strumenti di finanziamento. | | | | | |
| ***N*** | ***Azione*** | | ***Peso*** | ***Scadenza temporale*** | |
| *1* | Redazione di *paper* inerenti la posizione dell’AdSP sui fascicoli di maggiore interesse.   * *Greening Freight Package concerning the draft Regulation on the use of railway infrastructure capacity in the Single European Railway Area (2023/0271/EU))-* parere inviato ad ESPO il 6 settembre 2023; * *EU-ETS Directive*: parere inviato ad Assoporti ed Espo a gennaio 2023, successivamente a giugno 2023. Parere sulle misure anti-evasione caricato nella procedura di audit della Commissione il 18 settembre 2023. | |  | *31/12/2023* | |
| *2* | Partecipazione ai comitati:   * Meeting of the Marine Affairs and Trade Facilitation, Customs and Security Committee, Brussels, 25 April, 2023; * Intermodal, Logistics and Industry Committee meeting, Le Havre, 26-27 April 2023; * 19th edition of the ESPO Conference, the annual highlight for the European Port industry, Bremen, 31 maggio 2023 | |  | *31/12/2023* | |
| ***INDICATORI di RISULTATO*** | | | | | |
| *N* | *Descrizione* | *Formula / Unità di misura* | | | *Risultato atteso* |
| *1* | *Controllo e relazione* | *% avanzamento* | | | *100 % al 31/12/2023* |
| *Note - Direttive politiche:* | | | | | |
|  | | | | | |